Блок 1. Метрики оценки производительности труда

1. Среднее время выполнения задачи

Показывает, сколько в среднем дней проходит от момента начала работы над задачей до её сдачи.

Формула: Сумма (Дата_сдачи - Дата_старта) / Количество_задач
            Пояснение: В отличие от времени в статусе «назначено», здесь учитывается только чистое время разработки. Если задача висела в бэклоге неделю, но делалась 2 дня — это не портит метрику.

#### 2. Процент завершенных задач в срок

Дисциплинирующий фактор.

Формула: (Количество_задач_сданных_в_срок / Общее_количество_задач) * 100%
            Пояснение: Сроком считается дедлайн, установленный до начала работы.

#### 3. Эффективность доработок

Сколько времени проходит между отправкой на проверку (рецензию) и получением финального одобрения.

Формула: Сумма (Дата_апрува - Дата_отправки_на_проверку) / Количество_итераций_проверки
            Пояснение: Позволяет выявить, кто «бутылочное горлышко»: исполнитель долго исправляет или рецензент долго проверяет.

### Блок 2. Метрики качества конечного продукта

Эти метрики оценивают, насколько пособие удобно, полезно и свободно от ошибок.

#### 1. Плотность ошибок

Классика для технических текстов и учебных материалов.

Формула: Общее_количество_выявленных_дефектов (опечаток, факт. ошибок) / Общий_объем_пособия (в печатных листах или страницах).
            Пояснение: Позволяет сравнивать качество разных разделов или авторов. Норма зависит от типа пособия (для инженерных дисциплин — строже).

#### 2. Индекс визуальной согласованности

Показывает, насколько единообразно оформлен документ.

Формула: (Количество_страниц_без_нарушений_стилей / Общее_количество_страниц ) * 100%
            Пояснение: Сюда входит: шрифты, отступы, цвет графиков, стиль оформления примеров. Высокий процент отклонений создает ощущение «халтуры» у пользователя.